2023年公积金信息系统网络维护项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

- （一）项目概况。

- 为更好地保障中心系统运行，需要对中心信息系统进行维护及对线路进行租用，包括：综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、机房硬件维护、安全软件维护、设备日常维护、等保测评等。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障中心业务系统运行全过程的准确、高效、安全。

阶段性目标：延长中心设备生命周期，降低故障率，保障中心持续稳定运转，持续发挥职能，提高公共服务能力和效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的：提升项目评价质量，保障中心持续稳定运转，提高服务效能，为日后安全运维保障提供经验支撑。

评价对象：淮北市住房公积金信息系统网络维护项目。

评价范围：综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、机房硬件维护、安全软件维护、设备日常维护、等保测评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：根据《关于印发<淮北市预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》等文件规定，绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价指标体系：以项目决策、过程、产出、效益为评价内容，依据科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，设计绩效评价指标体系。指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、25个三级指标。评价指标体系满分值为100分，其中：产出50分、效益30分、满意度10分、执行10分。

3.评价方法：

本次绩效评价主要采用比较法、服务对象评判法。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

根据《淮北市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》文件，绩效评价标准有以下4种：①计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。②行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。③历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。根据住房公积金信息系统网络维护项目实施的实际情况，主要采用第一种标准,即以相关政策文件和中心的绩效目标为标准对住房公积金信息系统网络维护项目的绩效目标完成度进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。

2.召集使用部门工作人员讨论绩效评价分工作。此外，通过网上调查问卷，获取服务对象满意度数据资料。

3.拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系，与使用部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。

4.根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作组与使用部门进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5.全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，并完成绩效评价报告初稿。

6.反馈、修改并完成报告终稿。工作组向财务部门提交评价报告初稿，并征询意见，根据意见对初稿进行修改，报财务部门终稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2023年度住房公积金信息系统网络维护项目基本完成，达到各项绩效指标要求。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 根据业务系统及机房设备日常运维实际需要，将综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、机房硬件维护、安全软件维护、设备日常维护、等保测评等纳入中心整体运维项目预算。

- （二）项目过程情况。

2023全年，通过徽采、询价等方式，与各个服务商签订相关协议。保障综合管理系统正常运行，保障“安徽政务服务网”和“长三角一网通办”业务及数据共享对接畅通，服务器网络及安全设备硬件正常维保，确保安全软件授权/系统/软件特征库升级并通过计算机安全等级保护测评，以及日常办公电脑及周边维护、维修。

全年按照合同要求完成付款，保障各个环节的正常运行。

- （三）项目产出情况。

2023全年，项目均在合同期内完成，系统运行正常，未出现重大责任事故。

（四）项目效益情况。

中心2023年度完成等保测评，按计划日常维护信息系统3个。实时对信息系统进行维护，服务达标率达成预期，各硬件之间兼容性良好，未出现设备不兼容情况，系统运行事故发生频率在5%以下，且及时响应处理，未出现重大责任事故。各系统功能均能正常开发、使用，对出现的问题及时处理、避免产生影响，日常维护均合格率100%，且每季度完成一次机房运维，延长了设备生命周期、降低故障率，减少硬件能耗支出，提升了信息系统后续可用性及稳定性，保障中心业务系统持续稳定运转、持续发挥职能，避免重复建设，各系统运行维护成本均控制在预算以内，为中心正常履职，提升公共服务能力和效率做好基础保障，提高了政府公信力，保证群众正常业务办理的通畅，提升了缴存单位、职工满意度。

本项目中各个分项通过徽采、询价等方式确定服务提供单位，促进了政务信息公开。

五、主要经验及做法

一是加强组织领导，便于及时发现项目运行中出现的问题并加以改进，严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，确保项目规范。二是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止项目执行过程出现偏差。

六、存在问题及原因分析

随着中心网上业务的逐步拓宽，服务群众的业务范围、方式随之增多，与互联网的接洽愈发多样，中心网络安全遭受重大挑战，需加大网络安全保障投入。

七、有关建议

加大网络安全运维保障投入。

八、其他需要说明的问题

无。